供应商须知

第一章 总则

1.本须知适用于长江资管大厦企业文化展厅建设项目的采购活动，是对公告的补充和细化。

2.供应商应仔细阅读本须知所有内容，按要求编制和递交响应文件。

第二章 供应商资格要求

响应人必须同时满足以下条件，并提供有效证明文件：

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照（提供加盖公章的营业执照复印件）；具备建筑装饰工程设计专项乙级、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供资质证书复印件）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年度经审计的财务报表或银行出具的资信证明）。

3.具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和完善的售后服务体系（提供书面承诺函，承诺函加盖公章）。

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函，声明函加盖公章）。

5.近三年（2023年5月12日至今）有至少1项展厅建设业绩（提供合同关键页复印件）。

第三章 评选办法

1.评选组织：由采购人组建评选小组，负责响应文件的评审。

2.评选细则：评选小组将严格按照下表《综合评分细则》进行评审。所有评选小组成员评分的算术平均值为响应供应商的最终得分，分值计算保留小数点后两位。按最终得分从高到低排序，得分最高的供应商为成交候选人。若出现并列最高分，则报价低者优先，报价亦相同，则由评选小组投票决定（报价低于企业成本价的除外）。

评选细则

| 分类 | 评分项 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、方案设计和建设标准 | （一）对项目需求的理解与整体方案设计 | 18 | 方案完全契合项目目标与原则，布局合理，风格协调，提供效果图和施工图，对功能需求考虑周全，得13-18分；方案较为契合，布局、风格、功能考虑较周全，效果图和施工图不完善，得7-12分；方案基本契合，但考虑不够细致，没有效果图和施工图，得1-6分。 |  |
|  | （二）建设标准 | 18 | 材质和设备选型优，工艺考究，得13-18分；选型、材质、工艺良好，得7-12分；选型、材质、工艺一般，得1-6分。 |  |
| 二、项目经验 | 同类项目业绩 | 2 | 提供近三年内展厅建设项目合同，每份有效合同得1分，满分2分。 |  |
| 三、售后服务 | 售后服务方案与承诺 | 2 | 售后服务体系完善（包含响应时间、维修周期、备件供应等），承诺具体可行，质保期长，得2分；售后服务方案较完善，承诺较具体，得1分；售后服务方案简单，承诺较空泛，得0分。 |  |
| 四、价格 | 费用报价 | 60 | （1）评标基准价计算方法: 1）如果通过初步评审的供应商大于等于5家，则： 评标基准价=通过初步评审的供应商中去掉一个最高报价和一个最低报价以后的各供应商报价的算术平均值。 2）如果通过初步评审的供应商少于5家，则：评标基准价=所有通过初步评审的供应商报价的算术平均值。 （2）价格分计算 1）投标报价等于评标基准价的，得满分60分；每高于或低于评标基价1%的，扣1分，最多扣60分。 2）各供应商报价得分=60-¦投标报价-评标基准价¦/评标基准价*100*1 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第四章 响应文件编制要求

1.文件组成：响应文件建议提供目录、标注页码并按顺序装订，须包含但不限于以下部分，：

第一部分：资格证明文件（对应第二章要求）。

第二部分：设计方案（包含效果图、施工图和相关介绍）。

第三部分：商务部分（含报价表、对付款方式、质保期、建设工期等要求的响应情况等）。

第四部分：相关证明材料（业绩合同）。

2.报价要求：对项目清单进行报价，列明项目名称、规格、材质、做法、数量、单价、合价及总价。报价包含所有税费、材料、运输、存储、搬运、安装、调试、培训及质保期费用。

第五章 合同主要条款

1.结算价=造价机构审核的实际工程量×合同约定的固定单价。如果结算价低于签约合同价，按结算价支付；如果结算价高于签约合同价，按签约合同价支付，超出部分乙方自理。成交供应商的投标单价即为固定单价；成交供应商的投标总价即为签约合同价，且不得超过54万元。

2.付款方式：合同签订后支付合同总价的30%作为预付款；现场建设完成并验收合格后支付至合同总价的98.5%；预留合同总价1.5%作为质保金，1年质保期满无质量问题后付清。

3.质量保证期：自最终验收合格之日起1年。

4.建设工期：合同签订支付首批款后，不超过60日历日建设完成。

5.违约与争议解决：按《中华人民共和国民法典》及合同约定执行。

第六章 项目总体要求

（一）项目概述

1.项目名称：长江资管大厦企业文化展厅建设项目。

2.项目概况：项目位于武昌区紫阳路281号长江资管大厦5楼。总面积约 123平方米，集公司前台、展示陈列及访客接待功能于一体。

3.拦标价54万元。合同签订支付首批款后，不超过60日历日建设完成。

4.接受联合体响应，联合体成员数量不超过2家，同时允许具备本项目所需全部资质的单一单位独立响应。联合体牵头人可为设计单位或施工单位，牵头人负责响应文件编制、递交等相关事宜。联合体各方须按分工具备以下资质：

（1）承担设计任务的单位须具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；

（2）承担施工任务的单位须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

5.质量要求：验收合格后质保期1年。

（二）采购范围

- 项目整体设计和项目建设。

（三）采购内容及主要要求

本次采购包含123㎡企业文化展厅设计和施工。展厅主要设前台、背景墙、展示陈列、访客接待四个功能区域。

（四）技术要求

1.设计要求：以静态展陈和多媒体动态展陈结合的形式，设计现代大气，体现公司企业文化，能够突显公司概况、发展历程、主要业务等。

2.建设标准：施工严格遵循建筑消防、装饰电气国标；强弱电分路套管敷设，接地漏电保护齐全。装饰墙面地面平整缝隙合规，照明照度达标、无眩光。结构稳固符合承重要求。

（五）售后要求

1.质保期：免费质保不少于1年（竣工验收后12月）。质保期内出现非人为损坏的质量问题，供应商负责免费维修或更换。

2.售后服务：提供7×24小时服务热线，一般问题2小时内响应，如需现场处理，应在24小时内派员到场。

3.文档交付：项目验收后，提供使用说明及展厅布局图、线路图等资料。

第七章 其他

1.采购人保留在授予合同前，对响应文件中的疑点，要求供应商澄清的权利。

2.本项目的补充、变更通知（如有）将通过采购人官网发布。

3.本须知的解释权归采购人所有。